Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. február 10-i ülésére

Tárgy: Parkerdei illemhely elhelyezése
Előterjesztést készítette: Biczó Tamás, Karos-Park Kft. ügyvezetője
Tisztelt Képviselőtestület!

Zalakaros Város Önkormányzata 2020. évben vásárolt 1 db 2 fülkés, fémházas mobil telepítésű illemhelyet és 1 db 1,7 m3-es műanyag szennyvíztartályt (Fotó 1)

1. Beruházás célja, helyszínei: 
1.1. Beszerzés eredeti célja az volt, hogy a Park utca Ny-i végénél található Parkerdő körforgalom környékén (Fotó 2) illemhely létesüljön, ami egyrészről a Parkerdőnél lévő rendezvényeket szolgálta volna ki, másrészről a parkerdőnél túrázók illemhelyéül szolgált volna.
1.2. A beszerzés óta elmúlt időszakban felmerült egy másik telepítési helyszín is, mint lehetséges beruházási terület. Az iskola melletti Sportudvarban (Fotó 3) állandó probléma - hosszú idő óta - hogy a sportolók a Sportudvar É-i határán lévő tuja sort használják illemhelyül. Délutánonként illetve hétvégén, akik nem iskolai keretek között veszik igénybe a pályákat, nem használhatják a tornateremben lévő mosdókat. Zalakaroson jelenleg csak itt találhatóak sportolásra alkalmas pályák, mióta a Sportcentrum megszűnt. Előzőekből adódóan a sportpályák kihasználtsága, látogatottsága is nagymértékben megnőtt az utolsó 2 évben.
1.3. A mobil telepítésű WC-t nem csupán a sportolók, kirándulók illetve a rendezvények résztvevői tudnák igénybe venni, hanem a közterület gondozását, tisztítását végző KAROS-PARK Kft. dolgozói is. Mindennapi probléma, hogy a Gyógyfürdő téri illemhelyektől távolabb eső helyszíneken történő munkavégzéskor, a közintézmények illetve szolgáltató egységek illemhelyeit nem használhatják a Kft. dolgozói, ezért csak gépjárművel történő szállítással oldható meg a mosdóhasználat. A Kft. szempontjából a mobil WC Sportudvarba történő telepítése előnyösebb lenne, mert így a régi központi részen is működne egy nyilvános illemhely.
2. A WC kihasználtságának tervezett nagysága az adott helyszíneken (Kft. alkalmazottakon kívül):

2.1. Parkerdőnél kihasználtság:

Éves szinten 1 nagy rendezvény 100 – 250 fő, további 5-6 kisebb rendezvény 10 – 20 fő
Tavasztól őszig átlagban 5 – 10 fő / nap

2.2. Sportudvar kihasználtság:

Tavasztól őszig átlagban 10 – 20 fő / nap
3. WC nyitva tartása a telepítés helyétől függetlenül március 15. – november 15. 

A mobil telepítésű WC nem fűthető, ezért a téli időjárásban nem üzemeltethető.
4. Mobil WC üzemeltetés:
A mobil WC takarítását, fertőtlenítését napi szinten el kell végezni, hétvégén és ünnepnapokon is.
A WC takarításhoz szükséges eszközöket, anyagokat tárolni vagy szállítani szükséges, mivel a WC-hez nincs külön raktárhelyiség, vagy az egyik fülkét tároló helységnek lehet használni, így a két fülke közül az egyik a takarító eszközök, tisztítószerek, a feltöltésre kerülő WC papír ill. folyékony szappan tárolására lenne használva.

Üzemeltetés szempontjából a Sportudvarba történő telepítés a Kft-nek jelentősen kisebb költséget jelentene. A Sportudvart illetve a környezetét minden nap takarítja a Kft., így a kitelepítésre kerülő WC takarítása összeköthető lenne a többi takarítási feladattal. A Parkerdő környékét heti 1, nyáron heti 2 alkalommal takarítja a Kft, a további 5 ill. 6 napon külön takarító személyzetet kellene biztosítani, akiket oda és vissza is kell szállítani. A KAROS-PARK Kft. a mobil WC kitelepítése esetén nem kap külön forrást az üzemeltetésére, ezért az illemhely üzemeltetését ki kell gazdálkodnia. 
A Parkerdőhöz történő telepítéskor az üzemeltetési költség, munkadíj Br. 800.000 Ft, anyagköltség Br. 200.000 Ft.  
A Sportudvarba történő telepítéskor az üzemeltetési költség, munkadíj Br. 120.000 Ft, anyagköltség Br. 200.000 Ft.
5. A mobil telepítésű WC műszaki tatalma: (fotó 4)
· 6-os vasbetonhálóval erősített aljzat beton 2,5 x 3,5 x 0,2 m, 0,2 m kavicságyazat

· mobil WC alapterület 1,45 x 2,43 m
· 2 db WC fülke, zárható ajtóval

· Fülkénként 1 – 1 db WC csésze, 1 – 1 mosdóval

6. Szennyvíz elszállítása szippantó tartálykocsival:

Zalakarosi ingatlanról a szennyvízszállítási vállalat a teherautójukkal 8 m3 szennyvizet tud elszállítani egyszerre 3.900,-Ft /m3 áron. Ha kevesebb szennyvizet szállít el, mint 5 m3, akkor is az 5 m3-rel számított alapdíjat kell fizetni, tehát Br. 19.500 Ft-ot.

Gépmeghibásodás illetve emberi munkaerő kiesése esetén nem tudja szavatolni az azonnali kiszállást, ezért a szennyvíztartálynak kellene tartalmaznia egy puffer befogadóképességet, ilyen havaria esetekre. A mobil WC üzemeltetéséhez egy 12 m3-es szennyvíztartályt (fotó 5) kellene telepíteni ahhoz, hogy költséghatékonyan, üzembiztosan lehessen hosszú távon üzemeltetni. 

A megvásárolt 1,7 m3-es tartály telepítése üzemeltetés szempontjából drága, egyrészt állandóan ellenőrizni kell a telítettségét, másrészről szennyvízszippantáskor a ténylegesen elszállítandó mennyiség háromszorosát kell kifizetni.

Egyszeri WC használat 16 l öblítő víz + 2 l kézmosó víz = 18 l szennyvíz.
Az 1,7 m3-es tartály 94 (alkalom) WC használat után megtelik, ami egy rendezvény kiszolgálására sem elég. 

Ezzel szemben a 12 m3-es tartály 666 (alkalom) WC használat után telik meg.

A 8 m3-es tartály kocsival történő elszállítás esetén még 4 m3 biztonsági puffer mennyiség van a következő szállításig.

A mobil telepítésű WC beruházási költségei különböző helyszíneken illetve különböző technikai megoldásokkal
	
	Parkerdő körforgalom
	Sportudvar

	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	
	1,7 m3-es tartállyal
	12 m3-es tartállyal
	Szennyvízháló- zatra való rákötéssel
	1,7 m3-es tartállyal
	12 m3-es tartállyal
	Szennyvízhá- lózatra való rákötéssel

	Kitelepítés költsége
	150 e Ft
	150 e Ft
	150 e Ft
	150 e Ft
	150 e Ft
	150 e Ft

	WC felszerelési eszközök (szappanadagoló, WCpapírtartó, kézszárító)
	127 e Ft
	127 e Ft
	127 e Ft
	127 e Ft
	127 e Ft
	127 e Ft

	Villanyszerelés költsége
	100 e Ft
+útátfúrás:190 e Ft
	100 e Ft
+útátfúrás: 190 e Ft
	100 e Ft
+útátfúrás:  190 e Ft
	85 e Ft
	85 e Ft
	85 e Ft

	Vízvezeték szerelés költsége
	60 e Ft
+útátfúrás:  342 e Ft
	60 e Ft
+ útátfúrás:  342 e Ft
	60 e Ft
+ útátfúrás:  342 e Ft
	90 e Ft + vízóraakna:
95 e Ft
	90 e Ft + vízóraakna95 e Ft 
	90 e Ft + vízóraakna:
95 e Ft

	Szennyvíz hálózat kiépítés, bekötés
	70 e Ft
	Tartály:
930 e Ft
+ 70 e Ft
	770 e Ft
+ útátfúrás:  304 e Ft
	70 e Ft
	Tartály: 930 e Ft
+ 70 e Ft
	150 e Ft

	Vízhálózatra rákötési díj
	-
	-
	-
	563 e Ft
	563 e Ft
	563 e Ft

	Csatornahálózatra rákötési díj
	-
	-
	152 e Ft
	-
	-
	625 e Ft

	Összesen
	1039 e Ft
	1969 e Ft
	2195 e Ft
	1180 e Ft
	2110 e Ft
	1885 e Ft


*Az árak az Áfát tartalmazzák
** A kivitelezés költségeiben a KAROS-PARK Kft. által elvégzett munkák a közszolgáltatási szerződés keretében kerülnek elszámolásra, külön díjtétel nélkül.

Zalakaros, 2022. január 31.
Biczó Tamás, Karos-Park Kft. ügyvezetője
Fotó 1

[image: image1.jpg]i ~ [ @af
e i ,,, L/ ,‘ \ -

B




Fotó 3

[image: image2.jpg]



Fotó 5
[image: image3.jpg]



Fotó 2

[image: image4.jpg]



Fotó 4

[image: image5.jpg]





