Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Víziközmű fejlesztésekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039 elfogadása
Előterjesztést készítette: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) és (2) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt, valamint a beruházási tervrészt jóváhagyásra minden év szeptember 30-ig be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Ennek megfelelően évente a következő 15 évre szóló terveket kell benyújtani.
Zalakaros Város két víziközmű rendszerben érdekelt: Zalakaros Város ivóvízellátási rendszere, illetve Zalakaros és térsége szennyvízelvezető rendszere. 
A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt megküldte részünkre a vízellátásra és a szennyvízelvezetésre vonatkozó 2025-2039 közötti időszakra szóló gördülő fejlesztési terveket. A tervek az előterjesztés mellékletét képezik. 

Az elmúlt évben elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervvel összehasonlítva a jelenlegi tervezetet az alábbi változásokat eszközölte a Szolgáltató:

· A vízellátás felújítások és pótlások táblázatában a Szőlő utcában megvalósult felújítás következtében az 1. pontban szereplő tétel mennyisége 100 m-rel csökkent, valamint a 4. és 5. pont költsége a korábban kapott árajánlatnak megfelelően aktualizálásra került.
· A szennyvízelvezetés felújítások és pótlások táblázatából az elmúlt évi tételekhez képest kimaradt tételek:

· Szennyvíztelepi iszaprecirkulációs szivattyú pótlása
· Szennyvíztelepi vezérlőszekrény pótlása
· Zalaszabar községben üzemelő házi szennyvízátemelő szivattyúk közül 2 db szivattyú, és az akna gépészetének felújítása.
· Szennyvíztisztító telep légfúvók (3 db) pótlása
· Szennyvíztisztító telep Zalakaros tangenciális homokzagyviztelenítő felújítása
· Szenyvíztisztító telep kompresszor csere

· A szennyvízelvezetés felújítások és pótlások táblázatába bekerült új tételek:

· Erősáramú villamos szekrények pótlása teljes szerelvényezéssel, beépítéssel
· Homokfogó berendezés pótlása
· Homokmosó berendezés pótlása
· Nagyrada községben üzemelő házi szennyvízátemelő szivattyúk közül 2 db szivattyú, és az akna gépészetének felújítása

· A szennyvízelvezetés felújítások és pótlások táblázatában a rövid távra tervezett felújításoknál, pótlásoknál a forrás megnevezésénél a használati díj mellett a Víziközmű-fejlesztési és ellentételezési Alap is szerepel.
A változásokat a forráshiány (elmaradt tételek, illetve új forrás megjelenése), illetve a szükségesség (bekerült tételek) indokolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elfogadja a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. által elkészített Zalakaros Város Önkormányzata - mint ellátásért felelős - víziközmű rendszereire vonatkozó 2025-2039 közötti időszak jelen előterjesztés mellékleteit képező alábbi Gördülő Fejlesztési Terveit:
I. szennyvízelvezetési ágazat beruházásai 

II. szennyvízelvezetési ágazat felújítások és pótlások

III.  vízellátási ágazat beruházásai

IV. vízellátási ágazat felújítások és pótlások;

2.  megbízza a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint víziközmű szolgáltatót, hogy az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet jóváhagyásra benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz,

3. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közös nyilatkozat és meghatalmazás aláírására.  
Határidő: 
2024. szeptember 26.
Felelős: 
Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: BognárOttó Péter településüzemeltetési ügyintéző
Zalakaros, 2024. szeptember 10.
 Novák Ferenc









   polgármester
1

